АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЗЫКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2022                                                                                                          № 6

с. Новозыково

О подготовке территории муници-

пального образования  Новозыков-

ский   сельсовет    Красногорского

района Алтайского края к пожаро-

опасному сезону 2022 года

На  основании Соглашения от 15 ноября 2018 года «О передаче Администрации Новозыковского сельсовета Красногорского района Алтайского края осуществления части полномочий Администрации Красногорского района Алтайского края», в том числе по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, в целях своевременного осуществления мер по предупреждению лесных пожаров и борьбы с ними, обеспечения безопасности населенных пунктов и населения,  подготовки и проведения оперативных мероприятий по своевременному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные  лесными пожарами и сельско-хозяйственными палами на территории поселения п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить план организационно-технических и профилактических мероприятий по подготовке территории муниципального образования Новозыковский сельсовет Красногорского района Алтайского края к пожароопасному сезону 2022 года (приложение № 1).

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде Администрации сельсовета, на информационных стендах в селе Тайна и в поселке Курлек, а также разместить на официальном сайте Администрации Красногорского района Алтайского края в разделе «Сельские поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                О.Б.Сарычева

Сарычева Ольга Борисовна

8(38535)26-3-43

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Новозыковского сельсовета

Красногорского района

Алтайского края

от 16.03.2022 № 6

ПЛАН

Организационно-технических и профилактических мероприятий по подготовке территории муниципального образования Новозыковский сельсовет Красногорского района Алтайского края к пожароопасному сезону 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятий | срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Новозыков-ского сельсовета по вопросу подготовки к пожаро-опасному сезону | апрель 2022г. | Сарычева О.Б. |
| 22. | Приведение в готовность пожарного автомобиля, иметь необходимый запас ГСМ. Привлечь для дежурства членов ДПК. | Постоянно | Филатов В.В. Ленкин Д.С. |
| 33. | Проверить укомплектованность первичными сред-ствами пожаротушения учреждения и организации всех форм собственности. | Постоянно | Руководители учреждений |
| 4. | Проверить и провести необходимый ремонт неисправных пожарных гидрантов, пожарный водоём дополнить водой, установить указатели. Провести монтаж и ремонт приспособлений на водонапорных башнях, скважинах для забора воды пожарными автомобилями. | Постоянно | Филатов В.В. Ленкин Д.С. |
| 5. | Обеспечение на территории поселения наличия и надлежащее содержание источников наружного противопожарного водоснабжения (наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; противопожарные резервуары) | постоянно | Сарычева О.Б. Погоняйченко С.И. (по согласованию) |
| 6. | Обозначить указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до места расположения и направления движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения | Апрель 2022г. | Сарычева О.Б. |
| 47. | Обеспечение исправного содержания дорог, проездов и подъездов к населенным пунктам, зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным лестницам и пожарным гидрантам. | Постоянно | Сарычева О.Б. |
| 8. | При проведении ремонтных работ дорог, связанных с их закрытием, предоставлять в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечит установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивать переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов. | До проведения работ | Сарычева О.Б. |
| 9. | Произвести очистку территорий объектов, жилого сектора населенных пунктов от скоплений горючих отходов, травы, соломы, сена. Организовать работу по вывозу мусора, горючих отходов за пределы населен-ных пунктов на отведённые свалки. Установить емкости с водой, укомплектовать пожарные щиты | постоянно | Сарычева О.Б. |
| 10. | Принять меры по исполнению собственниками индивидуальных жилых домов, расположенных на территориях сельских поселений требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации в части обеспечения наличия на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкостей (бочек) с водой или огнетушителей к началу пожароопасного периода. | Апрель 2022 | Сарычева О.Б. Филатов В.В |
| 111. | Запретить разведение костров и сжигание мусора, травы и горючих материалов на земельных участках вблизи зданий и сооружений, животноводческих, жилых и других строений (разъяснение на сходах граждан, подворный обход). | Постоянно | Сарычева О.Б., Депутаты Совета депутатов |
| 112. | Принять меры по запрещению выжигания сухой травянистой растительности. Стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях | Во время пожароопасного сезона | Сарычева О.Б. Киреев С.П.(по согласованию) |
| 113. | Принятие мер по запрещению в полосах отвода автомобильных дорог выжигания сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих материалов, а так же оставлять сухостойные деревья и кустарники | Во время пожароопасного сезона | Филатов В.В. Члены ДПК-3 |
| 114. | Провести среди населения разъяснительную работу и обучение населения мерам пожарной безопасности в быту и действиям при угрозе перехода природных пожаров на населенные пункты | Постоянно | Сарычева О.Б. члены КЧС |
| 115. | Провести классные часы, инструктажи и информи-рование на общешкольных линейках «О пожарной опасности в весенне-летний период. О запрещении разведения костров, сжигания мусора, травы, пуска палов. Осторожное обращение с огнем в лесу». | Апрель, май 2022г. | Хабарова Г.А. Тимофеева Е.В. |
| 116. | Установить в местах, наиболее посещаемых населением, стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | с 1 апреля по 20 мая 2022г. | Сарычева О.Б. члены ДПК |
| 117. | Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями. Сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. | постоянно | Сарычева О.Б. члены ДПК |
| 118. | Организовать и осуществлять работу по социальному и экономическому стимулированию участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами | Постоянно | Сарычева О.Б. |
| 219. | Провести опашку вблизи лесных массивов, располо-женных около села. Проведение патрулирования с целью выявления виновных и организации поджогов сорняков и остатков растительности на землях сельскохозяйственного назначения и привлечения к административной ответственности. | В течение пожароопасного сезона | Сарычева О.Б. |
| 20. | Принять меры для выявления и сноса «ветхих» и бесхозных строений на территориях населённых пунктов | до 25.05.2022 | Сарычева О.Б. Киреев С.П (по согласованию) |
| 21. | Поддержание в готовности достаточного количества необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения | Апрель-октябрь 2022 | Сарычева О.Б. Филатов В.В. |
| 22. | Запретить оставлять на территориях, прилегающих к объектам, в том числе и жилым домам емкости с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), горючими газами (ГГ) | постоянно | специалисты Администрации сельсовета, члены КЧС, ДПК |
| 23. | Расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения для привлечения к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд), обеспечить их наличие | До наступления пожароопасного сезона | Сарычева О.Б. |
| 24. | Содержание в исправном состоянии средств обеспе-чения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | постоянно | Сарычева О.Б. |
| 25. | Ввести ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ | По мере необходимости | Сарычева О.Б. |
| 26. | Совместно с лицами, ответственными за технику безопасности провести инструктажи с работниками о правилах пожарной безопасности | до 30 апреля 2022 года | руководители учреждений |
| 27. | Оборудовать населенные пункты системами звукового оповещения населения о чрезвычайной ситуации, провести ревизию имеющихся (при наличии) средств оповещения на предмет соответствия требованиям и исправности, обеспечение постоянной готовности к применению | Апрель 2022 | Сарычева О.Б. |
| 28. | При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов извещать об этом подразделение пожарной охраны | постоянно | Сарычева О.Б. |
| 29. | Организация работы во время прохождения пожароопасного периода патрульных, патрульно-маневренных групп | Апрель-октябрь 2022 | Сарычева О.Б. |
| 30. | Организация контрольно-пропускных пунктов на дорогах при въезде в лесные массивы | При введении ограничения пребывания | Сарычева О.Б. Ленкин Д.С. Филатов В.В. |
| 31. | Проведение патрулирования с целью выявления виновных в организации поджогов сорняков и остатков растительности на землях сельскохозяйственного назначения и привлечение их к административной ответственности | В течение пожароопасного периода | Сарычева О.Б. Ленкин Д.С. Филатов В.В. |
| 32. | Установление при необходимости, особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а так же дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия | При установлении особого противопожарного режима | Сарычева О.Б. |